Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы» за 2016 год

Постановлением администрации муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 17.11.2015 года № 32-п утверждена муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы».

Основной целью программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы» является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

В рамках программы предусматривается реализация основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. " Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка - Илек в Новосергиевском районе";

- основное мероприятие 1.2. "Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка - Илек в Новосергиевском районе";

- основное мероприятие 1.3. "Выполнение работ по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси серповидного профиля покрытия дороги по улице Кирова, с. Мустаево Новосергиевского района Оренбургской области";

- основное мероприятие 1.4."Содержание автомобильных дорог администрации Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области".

Реализация данных основных мероприятий предполагает обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов  МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего пользования;

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных  дорог и улиц;

приведение в нормативное состояние муниципальных          автомобильных дорог и улиц;

создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования.

Результатом реализации данных основных мероприятий является повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования; создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования; приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования; ремонт дорог общего пользования местного значения в МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области; ямочный ремонт дорог общего пользования.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансирования программы из бюджета поселения составляет 0,00 рублей.

Глава администрации

Мустаевского сельсовета: А.Ю. Студенихин

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов реализации программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы».**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную**  **дату<\*>** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка -Илек в Новосергиевском районе" | процент | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | "Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка - Илек в Новосергиевском районе" | процент | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Выполнение работ по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси серповидного профиля покрытия дороги по улице Кирова, с. Мустаево Новосергиевского района Оренбургской области"; | процент | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | ."Содержание автомобильных дорог администрации Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области". | процент | 0 | 100 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Утверждено**  **сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года, руб.** | **Утверждено**  **сводной бюджетной росписью на отчетную дату, руб.** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату, руб.** | **кассовое исполнение, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2017 годы» | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | X | X | X | 944709,0 | 944709,00 | 944179,60 | 944179,60 |
| Основное мероприятие 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка -Илек в Новосергиевском районе" | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | "Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Мустаево от автомобильной дороги Новосергиевка - Илек в Новосергиевском районе" | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | Х | X | X | 326200,00 | 326200,00 | 326200,00 | 326200,00 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение работ по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси серповидного профиля покрытия дороги по улице Кирова, с. Мустаево Новосергиевского района Оренбургской области"; | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | ."Содержание автомобильных дорог администрации Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области". | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | Х | Х | Х | 618509 | 617979,60 | 617979,60 | 617979,60 |